津卫后〔2014〕8号附件

市卫生局系统2014年1-6月

固定资产投资工作目标完成情况

单位：万元

| 序号 | 投资目标 承担单位 | 建设项目 | 2014年投资 工作目标 | 2014年1-6月 实际完成投资 | 完成全年投资 工作目标的% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  | 140000 | 15616 | 11.15% |
|  | 在建项目单位 |  | 84837 | 15616 | 18.41% |
| 1 | 天津医院 | 天津医院改扩建 | 65 | 65 | 100% |
| 2 | 环湖医院 | 环湖医院迁址新建 | 45774 | 4136 | 9.04% |
| 3 | 第二儿童医院 | 新建第二儿童医院 | 38998 | 11415 | 29.27% |
|  | 计划新开工 项目单位 |  | 55163 | 0 | 0 |
| 4 | 人民医院 | 人民医院扩建三期 | 15163 | 0 | 0 |
| 5 | 第三中心医院 | 第三中心医院 扩建二期 | 10000 | 0 | 0 |
| 6 | 第一中心医院 | 第一中心医院 新址扩建 | 20000 | 0 | 0 |
| 7 | 中心妇产科医院 | 中心妇产科医院 原址改扩建 | 5000 | 0 | 0 |
| 8 | 天津医院 | 天津医院 （天和医院）改扩建 | 5000 | 0 | 0 |