**天津市建设工程施工项目部配置标准**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程类别** | **规模** | **总**  **人**  **数** | **正项目经理** | **副项目经理** | **施工管理负责人** | **技术负责人** | **施**  **工**  **员** | **质**  **量**  **员** | **安**  **全**  **员** | **实**  **验**  **员** | **材**  **料**  **员** | **机**  **管**  **员** | **造**  **价**  **员** | **资**  **料**  **员** | **民**  **管**  **员** | **备注** |
| 1 | **房屋建筑工程**（包括工业、民用与公共建筑工程，按建筑面积划分） | 3万㎡以下 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3——10万㎡ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10万㎡以上 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 建筑面积在10万㎡以上的工程，每增加5万㎡，施工员、质量员、安全员、民管员应各增加1人 |
| **序号** | **工程类别** | **规模** | **总**  **人**  **数** | **正项目经理** | **副项目经理** | **施工管理负责人** | **技术负责人** | **施**  **工**  **员** | **质**  **量**  **员** | **安**  **全**  **员** | **实**  **验**  **员** | **材**  **料**  **员** | **机**  **管**  **员** | **造**  **价**  **员** | **资**  **料**  **员** | **民**  **管**  **员** | **备注** |
| 2 | **城市道路工程**（包括城市道路、桥梁、隧道、公共广场等工程，按路面、桥面、广场面积划分） | 3万㎡以下 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3——10万㎡ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10万㎡以上 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 面积在10万㎡以上的工程，每增加5万㎡，施工员、质量员、安全员、民管员应各增加1人 |
| **序号** | **工程类别** | **规模** | **总**  **人**  **数** | **正项目经理** | **副项目经理** | **施工管理负责人** | **技术负责人** | **施**  **工**  **员** | **质**  **量**  **员** | **安**  **全**  **员** | **实**  **验**  **员** | **材**  **料**  **员** | **机**  **管**  **员** | **造**  **价**  **员** | **资**  **料**  **员** | **民**  **管**  **员** | **备注** |
| 3 | **城市轨道交通工程**  （包括地铁、轻轨工程） | 不分等级 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| **序号** | **工程类别** | **规模** | **总**  **人**  **数** | **正项目经理** | **副项目经理** | **施工管理负责人** | **技术负责人** | **施**  **工**  **员** | **质**  **量**  **员** | **安**  **全**  **员** | **实**  **验**  **员** | **材**  **料**  **员** | **机**  **管**  **员** | **造**  **价**  **员** | **资**  **料**  **员** | **民**  **管**  **员** | **备注** |
| 4 | **公用基础设施工程**  （包括给排水、燃气热力、垃圾处理等工程，按工程造价划分） | 4500万元以下 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4500——10000万元 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10000万元以上 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 造价在10000万元以上的工程，每增加5000万元，施工员、质量员、安全员、民管员应各增加1人 |
| **序号** | **工程类别** | **规模** | **总**  **人**  **数** | **正项目经理** | **副项目经理** | **施工管理负责人** | **技术负责人** | **施**  **工**  **员** | **质**  **量**  **员** | **安**  **全**  **员** | **实**  **验**  **员** | **材**  **料**  **员** | **机**  **管**  **员** | **造**  **价**  **员** | **资**  **料**  **员** | **民**  **管**  **员** | **备注** |
| 5 | **机电**  **工程**  （包括机电设备安装、电力、石油化工、智能化、环保、消防、电梯安装等工程，  按工程造价划分） | 3000万元以下 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3000——10000万元 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10000万元以上 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 造价在10000万元以上的工程，每增加5000万元，施工员、质量员、安全员应各增加1人 |

注：1、表中的“以上”含本数，“以下”不含本数。

2、含多个专业的综合工程，应按各专业中配置标准高的执行，人数不累加计算。如某道路排水工程，道路部分配置标准为12人，排水部分配置标准为8人，

该工程按12人配置。

3、表中未列的其他专业工程施工项目部配置可参照本标准执行。