关于印发天津市卫生局加强卫生系统

基本建设管理工作的实施意见和天津市卫生局系统

工程建设咨询实施意见的通知

津卫后〔2007〕202号

市局直属各单位：

为了加强我市医疗卫生单位基本建设管理，规范项目建设程序和建设行为，确保工程质量与安全，有效地使用好建设资金，提高投资效益。市卫生局制定了《天津市卫生局加强卫生系统基本建设管理工作的实施意见》、《天津市卫生局系统工程建设咨询实施意见》。现印发给你们，望照此执行。

二○○七年五月十一日

天津市卫生局加强卫生系统基本建设

管理工作的通知

第一条  为了加强我局系统医疗卫生单位（以下统称建设单位）基本建设管理，提高总体发展建设规划和项目决策水平，规范项目建设程序和建设行为，确保工程质量与安全，有效地使用好建设资金，提高投资效益，根据国家固定资产投资、基本建设项目管理以及财务审计的有关政策、法规和规章制度，特制定本通知。

第二条  建设单位要认真贯彻执行党和国家的经济建设方针、政策和有关工程建设法规、规章制度；严格按工程建设程序办事，加强工程建设管理，确保工程质量，提高投资效益。

第三条  建设单位应根据卫生改革方向、事业发展需要、区域卫生规划、城市规划要求以及其它有关专项规划的原则和标准，编制项目事业发展规划、学科发展规划、基本建设规划报市卫生局审批。

“三个规划”确定的建设项目、内容和规模不得随意改动。确有特殊情况需作必要修订时，须报市卫生局审批。

第四条  本办法所指我局系统基本建设项目包括使用各级预算内专项投资、银行贷款及单位自行筹措各种资金安排的新建、迁建和改扩建项目（以下统称建设项目），范围是五十万元以上的建设项目，同类项目不得拆项。

第五条  工程建设程序是指建设项目从决策、设计、施工到竣工验收、交付使用全过程中各项工作依次进行的次序，是工程建设的客观规律和内在要求。

第六条  “三个规划”编制和重大项目立项过程中，建设单位要按照决策科学化、民主化要求，采取专家评审、民主评议、结果公示等多种方式，广泛征求有关各方意见。

第七条  建设项目一般应先编报项目建议书，经批准后，方可编报可行性研究报告。投资额较小且工艺简单的项目可行性研究报告可代项目建议书。重大或特殊项目应在项目建议书批准后，先编制设计方案报市卫生局、市规划局审批后，方可正式编制可行性研究报告。

第八条  项目建议书批复的建设规模，原则上在可行性研究报告、初步设计等后续工作中不能突破。对于不按批复要求编报的可行性研究报告或初步设计方案，市卫生局将不予受理。

第九条  项目建议书、可行性研究报告由市卫生局审核后报市发展改革委员会审批。

第十条  在工程项目可行性研究报告或其它立项文件批准后，建设单位按我市有关规定办理工程项目报建手续。

第十一条  可行性研究报告批准后编制初步设计文件，经审批后方可进行施工图设计。

第十二条  建设单位按照我市建筑工程施工许可证管理办法规定条件、申领程序，在工程项目的建（构）筑物正式施工前向建设行政主管部门申请核发工程项目施工许可证。

第十三条  经批准开工的项目，建设单位应组建项目管理机构，委托监理并配合施工及质检部门对施工进度、施工质量和工程造价等进行动态管理。

第十四条  工程项目完成后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收，并按照市财政有关规定编制竣工决（结）算报告，申请竣工决（结）算审计。审计方式：按照市财政有关审计要求，委托投资评审机构或确认具有资格的社会中介机构对建设项目实施决（结）算审计工作。

第十五条  工程施工结束后，建设单位在正式使用前按照我市建筑工程竣工验收管理实施办法规定的条件、程序、要求，到建设行政主管部门办理竣工验收备案手续。

第十六条  项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计须由具备相应资质的单位编制。

第十七条  建立项目法人责任制。项目法定代表人对工程质量负总责。

第十八条  各单位应配备熟悉基本建设政策法规和基本建设程序、业务能力强、思想作风好的人员组织和管理建设项目。要采取多种形式，对基本建设管理人员进行定期培训，熟悉基本建设政策法规、程序、管理等方面的知识，提高业务素质。

第十九条  建设项目实行招标投标制度和工程建设监理制。建设单位应严格按照《中华人民共和国招标投标法》和我市有关规定依法确定选择监理、设计、施工单位。

第二十条  工程建设要坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁边勘察、边设计、边施工。

第二十一条  在设计阶段，建设单位应依照批准的投资估算要求设计单位实行限额设计，避免因设计超标造成造价失控。重大项目须进行设计比选。重大设计方案调整需报原初步设计审批部门审批。

第二十二条  建设项目应当严格按照批准的初步设计确定的建设规模、标准、概算和工期组织实施。因特殊情况确需扩大或缩小建设规模、提高或降低建设标准以及调整项目概算的，必须按原批准程序履行报批手续后方可组织实施。

第二十三条  建设项目实行工程质量终身负责制。发生工程质量问题，应当由项目法人或项目法人的法定代表人及相关责任人承担工程质量责任,不因有关当事人工作单位或职务变动、退休或退职等原因而免除。

第二十四条  建设项目在实施过程中，项目法人应当建立严格的质量管理制度，并督促落实各环节质量控制内容和目标。

第二十五条  建设项目实行工程合同管理制度。项目法人应当与负责建设工程勘察、设计、施工、监理和材料设备采购等事项的单位订立书面合同及廉政责任及安全合同，约定双方的权利、义务及其履约保证的要求,并严格按照合同条款支付款项，合同由法人代表或授权代理人签订。重要的合同应当办理公证手续。

第二十六条  建设单位要建立健全材料采购和出库的监督和制约机制。大宗材料和甲方供应材料的采购应严格执行国家有关招投标采购的规定。

第二十七条  建设单位应根据技术变更、经济洽商等资料，编制或审查施工单位的补充预算，计算施工工作量，严格按照实际进度付款，杜绝仅凭施工单位出示的施工进度表盲目付款。

第二十八条  建设单位要依据国家《国有建设单位会计制度》、财政部《基本建设财务管理规定》及天津市财政局基本建设集中支付管理暂行办法的有关规定，做好财务管理。

第二十九条  建设单位在基本建设财务管理中应设定专帐并指定专人负责。

第三十条  建设单位要贯彻执行国家有关法律、行政法规和基本建设财务管理的各项规章制度，依法筹集、使用、核算、管理基本建设资金，保证工程项目建设的顺利进行；做好基本建设资金的年度预算，按基本建设程序严格审查基本建设项目预决算，做好基本建设会计核算、会计报表和财务分析工作。

第三十一条  基建财务人员要经常进行财务、基建业务知识培训，熟悉基本建设程序、工程预决算、工程定额、合同管理、招投标、标准化管理程序和关键控制措施，降低财务风险，控制工程成本，提高经济效益。

第三十二条  建设单位应建立基本建设档案管理制度，配备专职或兼职的基本建设档案管理人员，按照国家标准《建设工程文件归档整理规范》及其他有关规定的要求对基本建设档案资料进行收集、保管、整理和移交工作。

第三十三条  建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计、设计变更、施工图、竣工图、年度投资计划、施工计划、招标文件、各种施工、订货合同等，都应作为永久性档案归档。基本建设财务与会计有关部门凭证、帐簿、报表，按《会计档案管理办法》有关规定立卷归档。

第三十四条  建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向建设档案管理机构报送一套符合规定的建设工程档案。

第三十五条  应充分利用社会专业化组织的技术和管理经验，提高投资项目的建设管理水平和投资效益。符合代建制要求的项目应积极实行代建制。

第三十六条  本通知适用于天津市卫生局系统基本建设管理工作，由市卫生局负责解释。

第三十七条  本通知从印发之日起执行。

附件：1.工程建设的基本程序

2.建设项目有关的法律法规

天津市卫生局

2007年4月30日

工程建设的基本程序

建设项目选址意见书（市规划局）

勘察、设计招标投标

项目报建

投用使用

竣工验收（市建委）

组织施工

施工准备

编制设计文件

可行性研究（市发改委）

项目建议书（市发改委）

初步设计（市建委）

施工图审查（市建委）

施工许可

设备材料订货

施工招投标（招标中心）

施工图设计

试运转

使用准备

施工安装

施工许可证（市建委）

核发建设规划许可证（市规划局）

建设用地批准书（市规划局）

办理征地手续

落实补偿安置方案 签定用地协议书（市规划局）

办理地籍登记

核发国有土地使用证 （市规划局）

建设项目有关的法律法规

一、法律法规及规章

1.《中华人民共和国建筑法》

2.《中华人民共和国招标投标法》

3.《中华人民共和国审计法》

4.《中华人民共和国档案法》

5.《建筑工程质量管理条理》

6.《天津市建设工程质量管理条例》

7.《天津市建筑市场管理条例》

8.《天津市监察局关于加强建设工程招投标实施监督检查的意见》

9.《天津市卫生局关于加强基本建设工程项目管理确保工程质量创建廉政工程的若干规定》津卫后〔2002〕43号

二、医院建设规范标准

（一）综合医院建设标准（中国卫生工程网www.cse.org.cn）

（二）综合医院建设规范（中国卫生工程网www.cse.org.cn）

1.综合医院建筑设计规范（中国卫生工程网www.cse.org.cn）

2.综合医院建筑施工规范（中国卫生工程网www.cse.org.cn）

（三）医院洁净手术室建设标准（中国卫生工程网www.cse.org.cn）

天津市卫生工程建设咨询实施意见

一、总  则

第一条  为提高我市卫生工程建设决策水平，促进卫生工程建设管理工作规范化、科学化、民主化，建立卫生工程建设专家咨询制度。

第二条  卫生工程建设咨询专家是指受市卫生局委托，以独立身份参与我市卫生专项建设规划、医疗单位总体规划以及重大项目咨询、论证等活动的建筑、卫生、经济和管理人员。

第三条  卫生工程建设咨询专家在咨询活动中提供的咨询意见将作为我市医疗机构建设决策的重要依据。

二、卫生工程建设咨询专家库的建立

第四条  我市卫生工程建设咨询专家库建立具备的条件：

（一）具有较高的业务素质和良好的职业道德，公正诚信，廉洁自律；

（二）具有本科（含本科）以上文化程度，具有高级技术职称，在本专业范围具备领先的技术水平，具备坚实的专业基础知识，有较丰富的实践经验；

（三）熟悉卫生工程建设相关政策、法规和理论知识。

第五条  卫生工程建设咨询专家的主要职责是：

（一）了解、掌握和研究卫生工程建设领域科学发展动态;

（二）参与研究和制订卫生专项建设规划的论证；

（三）参与卫生机构总体规划的研究与审查；

（四）参与重大卫生工程建设项目项目建议书、可行性研究报告、规划设计方案等的审查。

第六条  卫生工程建设咨询专家享有下列权利：

（一）可以被邀请列席市卫生局有关专业会议和专题研讨会，被邀请参与市卫生局组织的咨询活动；

（二）了解咨询活动目的，根据需要可以按规定查阅相关文件资料，认为咨询所依据的信息不充分时可以要求补充相关资料；

（三）对不适宜参加的咨询活动可以申明并拒绝参与；

（四）提出专家咨询论证意见，不受任何单位和个人的干预；在参与决策咨询过程中充分发表个人意见，并可保留个人意见和建议；

（五）卫生工程建设咨询专家有权直接向市卫生局反映情况，提出意见和建议。

第七条  卫生工程建设咨询专家应履行下列义务：

（一）遵守职业道德，公正、公平、客观和科学地进行咨询论证；

（二）对所提出的咨询论证意见承担个人责任；

（三）卫生工程建设咨询专家应保守国家秘密和被咨询单位的商业秘密，对所知悉的咨询事项资料严守保密规定；

三、卫生工程建设咨询的工作程序

第八条  我市卫生建设工程在项目前期工作中，由市卫生局组织抽取专家库中三分之二的专家，对项目进行下列内容的咨询论证：

（一）本单位的发展规划定位要准，透视现在，谋划未来

（二）充分研究内在功能，合理进行医疗建筑布局，体现节能、环保的要求；

（三）做到即能满足当前，又能满足今后的可持续发展的设计思路；

（四）重点抓好在功能设计、布局流程、采光照明、通风防噪，消毒防污、环境绿化、节能环保、停车、急救通道、无障碍设计上，都要充分体现“以人为本，科学发展”的理念。

第九条  我市卫生建设工程在项目施工准备中，由市卫生局组织相关专家，与相关部门如市规划、市环保、市消防进行沟通协调，对项目进行专业技术和设备配置的咨询论证。

四、卫生工程建设咨询的成果运用

第十条  参加咨询论证的专家对项目提出书面的论证结果，报市卫生局，为领导决策做好基础工作。

天津市卫生局

2007年3月23日